**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Новопавловского сельского поселения Белоглинского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловского сельского поселения Белоглинского района»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | |
| план | факт | % исполнения |
| Основные мероприятия № 1 «Мероприятия в сфере коммунального хозяйства Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» | | | | | |
| 1.1. | Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) водопроводных сетей | м | 5 000 | 4 250 | 85 |
| 1.2 | доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | уровень износа водопроводных сетей | % | 40,0 | 51,5 | 78 |
| 1.4 | Доля жителей обеспеченных уличным газопроводом | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | техническое обслуживание линий уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | количество приобретенных светильников с энергосберегающими лампами | шт. | 300 | 290 | 99,7 |
| 1.7 | своевременность оплаты за электроэнергию уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 |
| Основные мероприятия № 2 «Подготовка инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период» | | | | | |
| 2.1 | Количество котельных | шт. | 3 | 3 | 100 |
| 2.1.1 | Отремонтировано котельных | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Протяженность тепловых сетей | м | 191 | 191 | 100 |
| 2.2.1. | Отремонтировано тепловых сетей | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Проверка приборов учёта | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Подготовлено систем водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Подготовлено специальной техники | % | 100 | 100 | 100 |
| Основные мероприятия № 3 «Благоустройство и озеленение Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» | | | | | |
| 3.1 | общая площадь зеленых насаждений в расчете на одного жителя; | кв.м | 3,2 | 3,0 | 93,8 |
| 3.2 | количество посаженных саженцев; | шт. | 50 | 200 | 400 |
| 3.3 | количество функционирующих цветников; | шт. | 45 | 50 | 111 |
| 3.4 | количество собранных и вывезенных ТБО | м3 | 500 | 60 | 12 |
| 3.5 | Организация и содержание мест захоронения | % | 100 | 100 | 100 |
| Основные мероприятия № 4 «Содержание учреждений и предприятий» | | | | | |
| 4.1 | количество муниципальных учреждений, обеспечивающих чистоту и мероприятия по благоустройству | шт. | 1 | 1 | 100 |
| 4.2 | количество муниципальных предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами | шт. | 1 | 1 | 100 |

По целевым показателям мероприятие № 1 в сфере коммунального хозяйства Новопавловского сельского поселения Белоглинского района выполнено на 94,7 %.

По целевым показателям мероприятие № 2 по подготовке инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период выполнено на 100 %.

По целевым показателям мероприятие № 3 по благоустройству и озеленению территории Новопавловского сельского поселения Белоглинского района выполнено на 143 %.

По целевым показателям мероприятие № 4 по содержанию учреждений и предприятий выполнено на 100 %.

Всего по целевым показателям программа в 2018 году выполнена на 109,4 %.

Начальник финансового отдела администрации

Новопавловского сельского поселения Белоглинского района С.А.Коник