**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Новопавловского сельского поселения Белоглинского района

«Развитие дорожного хозяйства в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района»

за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| план | факт | % исполнения |
| Основные мероприятия № 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» |
| 1.1. | Длина отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием  | км | 0,3 | 1,145 | 381,7 |
| 1.2 | Площадь нанесенной дорожной разметки | м2 | 20 | 59,58 | 297,9 |
| 1.3 | Количество приобретенных дорожных знаков | шт. | 10 | 14 | 140 |
| 1.4 | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 10 | 14 | 140 |
| 1.5 | Количество отработанных машино-часов грейдером | маш.час | 60 | 72 | 120 |

По целевым показателям мероприятие № 1 в сфере коммунального хозяйства Новопавловского сельского поселения Белоглинского района выполнено на 215,9 %.

Начальник финансового отдела администрации

Новопавловского сельского поселения Белоглинского района С.А.Коник