АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2024                                                                                           № 19

с. Новопавловка

О внесении изменений в постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района

от 30 августа 2021 года № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 18 сентября 2014 года № 146 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ Новопавловского сельского поселения Белоглинского района», руководствуясь Уставом  Новопавловского сельского поселения Белоглинского района п о с т а н о в л я ю:

В приложение к постановлению администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 30 августа 2021 года № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» внести следующие изменения:

- 1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района»

- - абзац «Объем и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 42 470,3 тыс. рублей, в том числе бюджет Новопавловского сельского поселения Белоглинского района 35 124,9 тыс. рублей: 2022 год – 13 022,8 тыс. рублей; 2023 год – 12 501,8 тыс. рублей; 2024 год – 9 600,3 тыс. рублей; краевой бюджет 7 315,4 тыс. рублей: 2022 год – 2 880,3 тыс. рублей; 2 2023 год – 4 435,1 тыс. рублей. Внебюджетные источники – 30,0 тыс. рублей: 2024 год - 30,0 тыс. рублей.»» |
| --- | --- |

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 16 февраля 2024 года № 12 «О внесении изменений в постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 30 августа 2021 года № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района».

3. Ведущему специалисту администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района О.П.Скляровой опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Белоглинского района и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.npavlovka.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Новопавловского сельского поселения

Белоглинского района                                                                       Л.А.Склярова

Приложение  1

к постановлению администрации

Новопавловского сельского поселения

Белоглинского района

от 08.04.2024 № 19

«Приложение  2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловском сельском поселении

Белоглинского района»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Новопавловского сельского поселения Белоглинского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
|  | Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства | всего | 42 470,3 | 15 903,1 |  | 16 936,9 |  | 9 630,3 |  |  |  |  | повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг; обеспечение благоприятной окружающей среды | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района МКУ «Новопавловское хозяйственное объединение» МБУК «Новопавловская клубная система» МУП «Поселенческий водопровод» |
|  |  | бюджет поселения | 35 124,9 | 13 022,8 |  | 12 501,8 |  | 9 600,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7 315,4 | 2 880,3 |  | 4 435,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 30,0 | - |  | - |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие № 1 Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | всего | 7 866,3 | 4 002,3 |  | 2 847,1 |  | 1 016,9 |  |  |  |  | создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории поселения | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района |
|  |  | бюджет поселения | 7 866,3 | 4 002,3 |  | 2 847,1 |  | 1 016,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения. Разработка транспортной и социальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | всего | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | утверждение схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения, утверждение транспортной и социальной инфраструктуры и т. п. | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района |
|  |  | бюджет поселения | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка к осенне-зимнему периоду | всего | 249,4 | 78,3 |  | 106,1 |  | 65,0 |  |  |  |  | Бесперебойная работа инженерной инфраструктуры в осенне-зимний период | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района МКУ «Новопавловское хозяйственное объединение» МБУК «Новопавловская клубная система» МУП «Поселенческий водопровод» |
|  |  | бюджет поселения | 249,4 | 78,3 |  | 106,1 |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Создание аварийного запаса оборудования для МУП «Поселенческий водопровод» | всего | 38,0 | - |  | 38,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 38,0 | - |  | 38,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Подготовка котельных к зимнему периоду (проведение гидравлических испытаний, лабораторных работ, пуско-наладочных работ и т.д.) | всего | 211,4 | 78,3 |  | 68,1 |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 211,4 | 78,3 |  | 68,1 |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятия в сфере газоснабжения, содержание и эксплуатация газопроводов | всего | 466,3 | 214,0 |  | 155,4 |  |  |  | 96,9 |  |  | удовлетворение потребности граждан в использовании сетевого газа для бытовых целей; создание комфортных условий проживания и отдыха населения | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района |
|  |  | бюджет поселения | 437,4 | 214,0 |  | 155,4 |  |  |  | 96,9 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятия в сфере водоснабжения в том числе: | всего | 7 150,6 | 3 710,0 |  | 2 585,6 | 855,0 |  |  |  | обеспечение надежности водоснабжения потребителей населенных пунктов Новопавловского сельского поселения Белоглинского района |  |  | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района МУП «Поселенческий водопровод» |
|  |  | бюджет поселения | 7 150,6 | 3 710,0 |  | 2 585,6 | 855,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Изготовление сметной документации на ремонт водопровода | всего | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Ремонт водопроводных сетей, артезианских скважин, башен в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района | всего | 355,0 | 300,0 |  | - | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 355,0 | 300,0 |  | - | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | всего | 6 795,6 | 3 410,0 |  | 2 585,6 | 800,0 |  |  |  | Бесперебойная работа водоснабжающей организации |  |  | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района МУП «Поселенческий водопровод» |
|  |  | бюджет поселения | 6 795,6 | 3 410,0 |  | 2 585,6 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основные мероприятия № 2 Благоустройство | всего | 12 160,2 | 4 579,6 |  | 6 060,6 | 1 520,0 |  |  |  | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; быстрый сбор и удаление ТБО надежное обезвреживание бытовых отходов обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения территории Новопавловского сельского поселения Белоглинского района. |  |  | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района МКУ «Новопавловское хозяйственное объединение» |
|  |  | бюджет поселения | 4 814,8 | 1 699,3 |  | 1 625,5 | 1 490,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7 315,4 | 2 880,3 |  | 4 435,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 30,0 | - |  | - | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание систем уличного освещения | всего | 4 070,3 | 1 445,3 |  | 1 475,0 | 1 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 4 070,3 | 1 445,3 |  | 1 475,0 | 1 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные | всего | 947,0 | 535,5 |  | 361,5 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 947,0 | 535,5 |  | 361,5 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | всего | 3 123,3 | 909,8 | 1 113,5 |  | 1 100,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района МКУ «Новопавловское хозяйственное объединение |
|  |  | бюджет поселения | 3 123,3 | 909,8 | 1 113,5 |  | 1 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Вывоз и утилизация ртутьсодержащих ламп | всего | 25,0 | - | - |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 25,0 | - | - |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Озеленение: | всего | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Высадка саженцев, разбивка цветников, поддержание в надлежащем состоянии уже имеющихся | всего | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев на территории поселения | всего | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятия по обработке и сохранению зеленных насаждений на территории поселения | всего | 240,0 | 106,5 | 83,5 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 240,0 | 106,5 | 83,5 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Обработка от клеща, грызунов парков, аллей, стадионов, детских площадок | всего | 193,0 | 96,5 | 46,5 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 193,0 | 96,5 | 46,5 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Мероприятия по уничтожению карантинных объектов (амброзии полыннолистной, американской белой бабочки, саранчи и т.д.), мероприятия по отлову безнадзорных животных | всего | 47,0 | 10,0 | 37,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 47,0 | 10,0 | 37,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Другие мероприятия в области благоустройства (Обустройство мест массового отдыха жителей сельского поселения посредством приобретения лавочек, мусорных урн оборудования для детских и спортивных площадок, организация освещения мемориалов. Ремонт детских и спортивных площадок, обеспечение системами видеонаблюдения территорий парков, аллей, памятников истории и культуры и т.п.) | всего | 1 612,9 | 678,6 | 919,3 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 229,5 | 147,5 | 67,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 383,4 | 531,1 | 852,3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Благоустройство спортивно-игровой площадки по переулку Школьный, 2 в селе Кулешовка, Белоглинского района | всего | 2 349,2 | 2 349,2 | - |  | - |  |  |  | Реализация местных инициатив по благоустройству территории |  |  | Администрация Новопавловского сельского поселения |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 349,2 | 2 349,2 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Благоустройство территории кладбища села Новопавловка Белоглинского района | всего | 3 582,8 | - | 3 582,8 |  | - |  |  |  | Реализация местных инициатив по благоустройству территории кладбищ |  |  | Администрация Новопавловского сельского поселения |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 582,8 | - | 3 582,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Благоустройство обществеенной территории села Кулешовка Белоглинского района | всего | 280,0 | - | - |  | 280,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Новопавловского сельского поселения |
|  |  | бюджет поселения | 250,0 | - | - |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 30,0 | - | - |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие №3 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | 22 443,8 | 7 321,2 | 8 029,2 |  | 7 093,4 |  |  |  | Эффективная работа учреждений и предприятий |  |  | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района МКУ «Новопавловское хозяйственное объединение» МУП «Поселенческий водопровод» |
|  |  | бюджет поселения | 22 443,8 | 7 321,2 | 8 029,2 |  | 7 093,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | всего | 22 129,2 | 7 222,6 | 7 913,2 |  | 6 993,4 |  |  |  | обеспечение необходимым оборудованием и материалами |  |  | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района МКУ «Новопавловское хозяйственное объединение» |
|  |  | бюджет поселения | 22 129,2 | 7 222,6 | 7 640,0 |  | 6 993,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация занятости населения (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул) | всего | 314,6 | 98,6 | 116,0 |  | 100,0 |  |  |  | трудоустройство несовершеннолетних детей из малообеспеченных семей |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 314,6 | 98,6 | 116,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник финансового отдела администрации

Новопавловского сельского поселения Белоглинского района                                                     С.А.Коник

Приложение  2

к постановлению администрации

Новопавловского сельского поселения

Белоглинского района

от 08.04.2024 № 19

«Приложение  3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловском сельском поселении

Белоглинского района»

| # Обоснование # ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| # Основное мероприятие № 1 «Мероприятия в сфере коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 4 002,3 |  | - |  |  |  |  | - |  | 4 002,3 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 2023 | 2 847,1 |  | - |  |  |  |  | - |  | 2 847,1 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 2024 | 1 016,9 |  | - |  |  |  |  | - |  | 1 016,9 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Всего по основному мероприятию № 1 | 7 866,3 |  | - |  |  |  |  | - |  | 7 866,3 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Основные мероприятия № 2 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 4 579,6 |  |  | - |  |  | 2 880,3 |  |  |  |  | 1 699,3 |  |  |  |  |  | - |
| 2023 | 6 060,6 |  |  | - |  |  | 4 435,1 |  |  |  |  | 1 625,5 |  |  |  |  |  | - |
| 2024 | 1 520,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 1 490,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |
| Всего по основному мероприятию № 2 | 12 160,2 |  |  | - |  |  | 7 315,4 |  |  |  |  | 4 814,8 |  |  |  |  |  | 30,0 |
| Основное мероприятие № 3 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 7 321,2 |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 7 321,2 |  |  |  | - |  |
| 2023 | 8 029,2 |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 8 029,2 |  |  |  | - |  |
| 2024 | 7 093,4 |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 7 093,4 |  |  |  | - |  |
| Всего по основному мероприятию № 3 | 22 443,8 |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 22 443,8 |  |  |  | - |  |
| # Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 15 903,1 |  | - |  |  |  |  | 2 880,3 |  |  |  |  |  | 13 022,8 |  | - |  |  |
| 2023 | 16 936,9 |  | - |  |  |  |  | 4 435,1 |  |  |  |  |  | 12 501,8 |  | - |  |  |
| 2024 | 9 630,3 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 9 600,3 |  | 30,0 |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 42 470,3 |  | - |  |  |  |  | 7 315,4 |  |  |  |  |  | 35 124,9 |  | 30,0 |  |  |

Начальник финансового отдела администрации

Новопавловского сельского поселения Белоглинского района                                                     С.А.Коник