## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ Новопавловского сельского поселения Белоглинского района

### от 04.05.2017                                                                                 № 56

с. Новопавловка

Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие водоснабжения и водоотведения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на 2018-2020 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 24 марта 2017 года № 33 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на 2017-2019 годы».

3. Ведущему специалисту администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района О.П.Скляровой опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района в сети «Интернет» (www.npavlovka.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Т.Е.Тулинову.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Новопавловского сельского поселения

Белоглинского района                                                                             Л.А.Склярова

приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Новопавловского сельского

поселения Белоглинского района

от 04.05.2017 года № 56

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения МУП «Поселенческий водопровод»

на 2018-2020 годы

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

# 1.1. Заказчик Инвестиционной программы:

# Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района (далее – Администрация).

# 1.2. Разработчик Инвестиционной программы:

# Муниципальное унитарное предприятие «Поселенческий водопровод» (далее – МУП «Поселенческий водопровод»)

# 1.3. Основание для разработки  Инвестиционной программы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

- Приказ Министерства регионального развития от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

# 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

# ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

# 2.1. Цели:

1. Обеспечение безаварийной и бесперебойной работы системы водоснабжения    (24 часа в сутки);

2. Сокращение потерь ресурса (воды) при передаче его по сетям до потребителей;

3. Снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, уровня износа систем;

4. Обеспечение доступности услуг централизованного водоснабжения  для новых потребителей;

5. Повышение ресурсной эффективности оказания услуг водоснабжения;

6. Обеспечение сохранения экономической доступности услуг для потребителей (населения).

Цели реализации инвестиционной программы должны быть измеримы и представлены по форме Таблицы 1 в разрезе водоснабжения.

# Таблица 1. Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | До начала реализации инвестиционной программы | По итогам реализации инвестиционной программы (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | Ед./км. | 1,0 | 0,90 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | Час./чел. | - | - |
| 1.3. | Продолжительность поставки товаров и услуг | Час./день | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь (ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ) | % | 34,02 | 33,02 |
| 1.5. | Коэффициент потерь (ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ) | Куб.м./км. | 1534,02 | 1245,03 |
| 1.6. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 43,25 | 35,20 |
| 1.7. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 39,29 | 30,0 |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 72,6 | 72,0 |
| 2.2. 2.2.1. 2.2.2. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета: Юридические лица Физические лица | % % | 99,0 99,0 | 100 100 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 21 | 21 |
| 3.3. | Удельное водопотребление (удельное водоотведение) | Куб.м./чел. в мес | 4,8 | 4,9 |
| 4 | Эффективность деятельности |
| 4.1. | Рентабельность деятельности | % | -9,20 | 0 |
| 4.2. | Уровень сбора платежей | % | 96 | 97 |
| 4.3. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт*ч/куб.м. | 0,974 | 0,820 |
| 4.4. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | Чел./км. | 0,2 | 0,2 |
| 4.5. | Производительность труда, куб.м/чел | Куб.м./чел. | 22358 | 23358 |
| 4.6. | Период сбора платежей | Дней | 30 | 30 |

# 3. Мероприятия Программы

# Таблица 2. Ремонт водопроводных сетей Новопавловского сельского поселения Белоглинского района

| № п/п | Водопроводные сети | Год проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Новопавловка |
| 1 | ул. Пионерская L=650 м | 2019 г. |
| 2 | ул. Механизаторов L=600 м | 2019 г. |
| 3 | ул. Соболя L=2400 м | 2020 г. |
| 4 | пер. Стукало L=700 м | 2020 г. |
| с. Кулешовка |
| 5 | ул. Мира L=1500 м | 2019 г. |
| 6 | пер. Южный L=1300 м | 2019 г. |
| 7 | пер. Больничный L=600 м | 2020 г. |
| 8 | пер. Вишневый L=500 м | 2020 г. |
| 9 | ул. Братьев Шатохиных L=5400 м | 2020 г. |
| хут. Меклета |
| 10 | ул. Октябрьская L=2100,0м | 2018 г. |
| 11 | ул. 60 лет СССР L=3500,0м | 2019 -2020 гг. |
| 12 | ул. Набережная L=1000,0м | 2020 г. |

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. В случае если создание централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных их объектов, модернизация и (или) реконструкция централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения или таких объектов предусмотрены концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и сроки их достижения, предусмотренные утвержденной инвестиционной программой, должны быть идентичны плановым значениям этих показателей и срокам их достижения, установленным соответственно концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

б(1)) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);

- займы и кредиты;

- бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов;

- прочие источники;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

к) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

4.2. Мероприятия инвестиционной программы разделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, мероприятия, реализуемые в сфере горячего водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

- увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий;

б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик;

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

- модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий;

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе:

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

4.3. Инвестиционная программа регулируемой организации, осуществляющей свою деятельность на основании концессионного соглашения, объектами которого являются централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, должна содержать основные мероприятия, включенные в концессионное соглашение.

# 5. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. МУП «Поселенческий водопровод» направляет проект разработанной инвестиционной программы на согласование в Администрацию, на территории которого (которых) осуществляются мероприятия инвестиционной программы, в части мероприятий, обеспечивающих водоснабжение и (или) водоотведение абонентов на территории муниципального образования.

5.2. Администрация обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании регулируемую организацию в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование.

Администрация  в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению проекта инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Основанием для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы является несоответствие инвестиционной программы техническому заданию.

В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы Администрация обязана указать причину отказа.

5.3 МУП «Поселенческий водопровод» обязан в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование в администрацию или направить на подписание протокол разногласий к проекту инвестиционной программы.

Администрация не позднее 7 дней со дня получения протокола разногласий к проекту инвестиционной программы обязан его рассмотреть, подписать и направить МУП «Поселенческий водопровод».

МУП «Поселенческий водопровод» в течение 3 дней со дня получения от Администрации протокола разногласий к проекту инвестиционной программы обязан направить проект инвестиционной программы с протоколом разногласий к проекту инвестиционной программы в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - Региональную энергетическую комиссию – Департамент цен и тарифов Краснодарского края (далее – РЭК) на утверждение.

В случае неполучения МУП «Поселенческий водопровод» протокола разногласий к проекту инвестиционной программы, подписанного главой Новопавловского сельского поселения Белоглинского района, в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, протокол разногласий к проекту инвестиционной программы считается согласованным и проект инвестиционной программы может быть направлен в РЭК на утверждение с протоколом разногласий к проекту инвестиционной программы без подписи главы Новопавловского сельского поселения Белоглинского района.

5.4. Администрация обязана рассмотреть доработанный проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МУП «Поселенческий водопровод» в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование.

5.5. МУП «Поселенческий водопровод» в течение 3 дней со дня получения согласования от Администрации обязан направить проект инвестиционной программы в РЭК на утверждение.

5.6. РЭК рассматривает проект инвестиционной программы и протокол разногласий к проекту инвестиционной программы (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения РЭК принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы.

5.7. Основаниями для отказа в утверждении проекта инвестиционной программы и направления ее на доработку являются:

а) несоответствие инвестиционной программы требованиям к содержанию инвестиционной программы, указанным в разделе 4 настоящего технического задания;

б) несоответствие инвестиционной программы техническому заданию;

в) недоступность тарифов МУП «Поселенческий водопровод» для абонентов, за исключением случая, указанного в пункте 5.8. настоящего технического задания;

г) превышение стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в проекте инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

д) превышение стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, над стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять концессионером и концедентом в соответствии с концессионным соглашением.

5.8. Причиной отказа в согласовании инвестиционной программы МУП «Поселенческий водопровод», являющейся концессионером, не может служить недоступность тарифов концессионера для абонентов в случае, если такой отказ ведет к неисполнению обязательств концессионера по строительству, модернизации и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения.

5.9. РЭК проводит оценку доступности тарифов регулируемой организации для потребителей путем сравнения прогнозного темпа роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения расходов на реализацию инвестиционной программы МУП «Поселенческий водопровод», с ограничениями платы граждан за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.10. Утвержденная инвестиционная программа не должна содержать мероприятия, не обеспеченные источниками финансирования.

5.11. МУП «Поселенческий водопровод» дорабатывает инвестиционную программу и направляет ее на повторное рассмотрение в РЭК в течение 30 дней со дня направления инвестиционной программы на доработку.

РЭК обязан рассмотреть доработанный проект инвестиционной программы регулируемой организации в течение 30 дней со дня ее представления регулируемой организацией на рассмотрение.

5.12. В случае если утверждение инвестиционных программ осуществляется Администрацией, МУП «Поселенческий водопровод» направляет разработанный проект инвестиционной программы на утверждение в Администрацию.

5.13. Администрация рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию, а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности МУП «Поселенческий водопровод» не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).

Админситрация в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

5.14. В случае если проект инвестиционной программы не соответствует техническому заданию и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 настоящих Правил, и (или) Администрация принимает решение о том, что в результате реализации мероприятий инвестиционной программы целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация мероприятий инвестиционной программы возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий), проект инвестиционной программы возвращается в регулируемую организацию на доработку в течение 30 дней со дня его поступления в Администрацию с указанием причин возврата.

5.15. В случае если проект инвестиционной программы соответствует требованиям,  Администрация проводит оценку доступности.

Для оценки доступности Администрация запрашивает у РЭК информацию об индексе роста тарифа регулируемой организации с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы и о предельном индексе.

После получения информации от РЭК  Администрация оценивает доступность для абонентов тарифов МУП «Поселенческий водопровод» путем сравнения индекса роста тарифа регулируемой организации с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы и предельного индекса.

5.16. РЭК или Администрация утверждает инвестиционную программу в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего началу реализации инвестиционной программы.

5.17. Инвестиционная программа ежегодно корректируется при изменении объективных условий ее реализации в следующих случаях:

а) изменение законодательства Российской Федерации, влияющее на условия реализации инвестиционной программы, ведущее к росту расходов на ее реализацию более чем на 10 процентов;

б) изменение объема бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование инвестиционной программы более чем на 10 процентов, в случае если таковые представлялись;

в) наличие необходимости выполнения не предусмотренных инвестиционной программой на дату ее утверждения мероприятий по подключению (обеспечению технической возможности подключения) новых объектов при отсутствии технической возможности подключения вследствие отсутствия свободной мощности;

г) отказ лица, подавшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке заявку на подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, от подключения, указанного в инвестиционной программе;

д) получение уведомления от территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, в случае, установленном законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении.

5.18. Для осуществления корректировки инвестиционной программы МУП «Поселенческий водопровод» представляет в РЭК и Администрацию проект изменений, которые на основании технического задания, утвержденного органом местного самоуправления поселения (городского округа), вносятся в инвестиционную программу и должны содержать предложения о включении в инвестиционную программу новых мероприятий, переносе сроков реализации мероприятий и изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки инвестиционной программы.

В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения при изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит.

Рассмотрение и утверждение РЭК и Администрацией предложений регулируемой организации о внесении изменений в инвестиционную программу осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 5.1. – 5.12, 5.14.

5.19. МУП «Поселенческий водопровод» вправе принять решение об изменении перечня мероприятий инвестиционной программы в пределах 10 процентов расходов на ее реализацию при условии, что такое изменение не повлечет увеличение общих расходов на реализацию инвестиционной программы в целом.

В течение 7 дней со дня принятия указанного решения МУП «Поселенческий водопровод» уведомляет об этом РЭК и Администрацию, утвердивший инвестиционную программу.

Расходы регулируемой организации, возникшие в связи с принятием указанного решения, учитываются при установлении тарифов в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406.

# 6. СРОКИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Инвестиционная программа разрабатывается МУП «Поселенческий водоканал» до 01 июля 2017 года с момента утверждения технического задания.

Глава Новопавловского сельского

поселения Белоглинского района                                                  Л.А.Склярова